EduTest SK

Interaktívna vzdelávacia platforma pre slovenské školy

Kompletný projektový plán · Verzia 1.0

| Dátum | Apríl 2026 |
| --- | --- |
| Cieľový trh | Slovenské stredné školy a gymnáziá |
| Technológia | Next.js · Supabase · Anthropic API |
| Časový horizont | 12 mesiacov do prvých príjmov |

# 1. Executive Summary

EduTest SK je slovenská vzdelávacia platforma zameraná na interaktívne precvičovanie stredoškolskej látky. Vychádza z existujúceho geography quizu s 110 otázkami a profesionálnym dizajnom, ktorý bude rozšírený do plnohodnotnej multi-predmetovej platformy s AI funkciami.

Kľúčové rozlišovacie faktory oproti zahraničnej konkurencii (Quizlet, Kahoot):

- Natívny slovenský obsah zodpovedajúci maturitným osnovám

- Lokálna znalosť školského systému a potrieb učiteľov

- AI generovanie testov z PDF — unikátna feature pre SK trh

- Teacher dashboard navrhnutý pre reálne potreby SK škôl

Príležitosť Na slovenskom trhu neexistuje kvalitná platforma na digitálne precvičovanie pre gymnáziá. Žiaci používajú zahraničné nástroje bez SK obsahu, alebo sa učia zo statických PDF. EduTest SK túto medzeru zaplní s lokálne relevantným obsahom a modernou UX.

# 2. Produkt a funkcie

## 2.1 Základná platforma (Free tier)

- Interaktívne testy: multiple choice, true/false, fill-in-the-blank

- 7 geografických tém, 110 otázok — základ MVP

- Timer mód, shuffle, obtiažnosť filtrovanie

- Výsledky a vysvetlenia po každom teste

- Responzívny dizajn — mobilné zariadenia

- Limit: 3 testy denne bez účtu

## 2.2 Premium B2C (4,99 €/mesiac)

- Neobmedzené testy, žiadny denný limit

- Ukladanie histórie výsledkov a progress tracking

- Spaced repetition — systém opakuje slabé miesta

- Analýza výkonu: grafy, slabé témy, odporúčania

- AI Tutor: personalizované vysvetlenia po teste

- PDF → Test generátor (do 10 MB, ~50 strán)

- Flashcard generátor z PDF

## 2.3 Teacher / Školský plán (9,99 €/mesiac alebo 149–299 €/rok za školu)

- Vytvorenie tried a zdieľanie cez link alebo QR kód

- Zadávanie testov žiakom s termínom odovzdania

- Dashboard s výsledkami triedy — prehľad, jednotlivci

- Export výsledkov do PDF alebo Excel

- AI generovanie testov z vlastných materiálov učiteľa

- 1 trieda zadarmo — návnada pre akvizíciu učiteľov

## 2.4 AI funkcie — detail

Kľúčová premium diferenciácia platformy. Technicky realizovateľné cez Anthropic API.

| Feature | Popis | Tier | API náklad / request |
| --- | --- | --- | --- |
| PDF → Test | Upload PDF, AI vygeneruje 10–20 otázok vo formáte quizu | Premium | ~0,07 € |
| Flashcards | Z PDF vygeneruje Anki-štýl kartičky na memorovanie | Premium | ~0,04 € |
| AI Tutor | Po teste personalizované vysvetlenia slabých miest | Premium | ~0,02 € |
| Teacher AI | Učiteľ uploadne osnovy → hotový test | Teacher | ~0,10 € |
| Smart Retry | AI navrhne ďalšie otázky na precvičenie slabých tém | Premium | ~0,01 € |

# 3. Cieľová skupina a trh

## 3.1 Primárne segmenty

| Segment | Veľkosť (SK) | Ochota platiť | Kanál akvizície |
| --- | --- | --- | --- |
| Stredoškoláci pred maturitou | ~80 000/rok | Nízka (platia rodičia) | Social media, SEO |
| Učitelia geografie/biológie/histórie | ~4 000 | Stredná (cez školu) | LinkedIn, priame oslovenie |
| Školy / riaditeľstvá | ~450 gymnázií | Vysoká (rozpočet) | B2B predaj, referrals |
| Rodičia pred maturitou | ~80 000/rok | Stredná-vysoká | Facebook skupiny |

## 3.2 Súčasná konkurencia

| Platforma | Silné stránky | Slabé stránky vs EduTest SK |
| --- | --- | --- |
| Quizlet | Medzinárodná značka, veľká DB | Žiadny SK obsah, drahý premium |
| Kahoot | Populárny v triedach, gamifikácia | Len live mód, bez SR algoritmu |
| Duolingo | Skvelá retencia, gamifikácia | Len jazyky, nie predmety |
| Statické PDF/scribd | Zadarmo, žiaci zvyknutí | Žiadna interaktivita, bez feedbacku |

# 4. Technická architektúra

## 4.1 Tech stack

| Vrstva | Technológia | Dôvod výberu |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) | SSR pre SEO, React ekosystém, Vercel integrácia |
| Styling | Tailwind CSS | Rýchly vývoj, existujúci dizajn systém |
| Backend | Next.js API Routes | Jeden repo, žiadny extra server |
| Databáza | Supabase (PostgreSQL) | Free tier, auth, real-time, open source |
| Auth | Supabase Auth (Google, email) | Zabudované, GDPR compliant |
| AI | Anthropic Claude API (Sonnet) | Najlepší pomer kvalita/cena pre štruktúrovaný output |
| PDF parsing | pdf-parse (Node.js) | Lightweight, server-side |
| Hosting | Vercel | Free tier, CI/CD, analytics, Edge network |
| Analytics | Plausible (privacy-first) | GDPR, ľahký, lacný |
| Email | Resend | Developer-friendly, free tier 3k/mesiac |

## 4.2 Databázová schéma (základ)

Kľúčové tabuľky a vzťahy:

| Tabuľka | Kľúčové polia | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| subjects | id, name_sk, name_en, icon, is_active | Predmety (Geografia, História...) |
| topics | id, subject_id, name_sk, order | Témy v rámci predmetu |
| questions | id, topic_id, type, text_sk, opts, ans, exp_sk, diff | Otázky, lokalizované |
| users | id, email, plan, plan_expires_at, created_at | Supabase Auth + metadata |
| sessions | id, user_id, questions[], started_at, finished_at, settings | Jeden test session |
| answers | id, session_id, question_id, user_ans, is_correct, time_ms | Každá odpoveď |
| classes | id, teacher_id, name, join_code, created_at | Triedy učiteľov |
| class_members | class_id, student_id, joined_at | Žiaci v triede |
| assignments | id, class_id, question_ids[], due_at, title | Zadané testy |
| ai_jobs | id, user_id, type, file_hash, result, tokens_used, created_at | AI generovanie — caching |

## 4.3 AI Pipeline — PDF → Test

Celý flow od uploadu po zobrazenie výsledku:

- User uploadne PDF cez frontend (max 10 MB)

- Frontend pošle súbor na Next.js API route /api/ai/generate-test

- Backend vypočíta SHA-256 hash súboru — overí cache v ai_jobs tabuľke

- Ak cache hit: vráti uložený výsledok okamžite (bez API volania)

- Ak cache miss: pdf-parse extrahuje čistý text zo súboru

- Text je orezaný na max 60 000 tokenov (ochrana pred nadmerným nákladom)

- Odoslanie do Anthropic API s presným JSON-output promptom

- Validácia vráteného JSON — kontrola formátu otázok

- Uloženie do ai_jobs s počtom tokenov a file_hash

- Výsledok vrátený frontendu — quiz sa načíta priamo

Rate limiting Free: 0 AI generovaní. Premium: 30/mesiac. Teacher: 100/mesiac. Implementované cez Supabase RLS + counter v users tabuľke. Pri prekročení limitu: upgrade prompt.

# 5. Roadmapa a míľniky

| Fáza | Časový horizont | Hlavný cieľ | Budget |
| --- | --- | --- | --- |
| Fáza 1 — Fundament | Mesiac 1–2 | MVP nasadený, prvých 200 userov | 30–80 € |
| Fáza 2 — Obsah & Auth | Mesiac 2–4 | 500 userov, 5 predmetov, účty | 50–150 € |
| Fáza 3 — Monetizácia | Mesiac 4–7 | Prvé platby, teacher dashboard | 100–300 € |
| Fáza 4 — Škálovanie | Mesiac 7–12 | 50+ škôl, AI features, revenue | 300–600 € |

## 5.1 Fáza 1 — Fundament (Mesiac 1–2)

- Preklad celého quizu do slovenčiny (UI + otázky + vysvetlenia)

- Pridanie meta tagov, lang="sk", SEO základy

- Nasadenie na Vercel, kúpa domény (testuj.sk alebo precvic.sk)

- Migrácia do Next.js + Supabase — databázová schéma

- Google + email autentifikácia

- Ukladanie výsledkov per user

- Plausible analytics

- Prvý content push na social media / FB skupiny maturantov

## 5.2 Fáza 2 — Obsah & Trakcia (Mesiac 2–4)

- Obsah: História SR a sveta — min. 80 otázok

- Obsah: Biológia — bunka, evolúcia, ekológia — min. 80 otázok

- Obsah: Slovenský jazyk — gramatika, sloh — min. 60 otázok

- Spaced repetition algoritmus (SM-2)

- Progress tracking — grafy, slabé témy

- Zdieľateľné výsledky (OG image generovanie)

- SEO landing pages: "geografia maturita test", "biológia opakovanie"...

- Oslovenie 5 učiteľov — pilotné triedy zadarmo, zbieranie feedbacku

## 5.3 Fáza 3 — Monetizácia (Mesiac 4–7)

- Implementácia Stripe platobnej brány

- Freemium paywall — 3 testy/deň pre neregistrovaných

- Premium plán (4,99 €/mesiac)

- Teacher dashboard v1: triedy, zdieľanie linkov, výsledky

- Školský plán (149–299 €/rok) — fakturácia na školu

- AI PDF → Test feature (Anthropic API integrácia)

- AI Flashcard generátor

- B2B sales: priame oslovovanie škôl, prezentácia učiteľom

## 5.4 Fáza 4 — Škálovanie (Mesiac 7–12)

- Fyzika, Chémia, Anglický jazyk — ďalšie predmety

- Mobilná aplikácia (React Native alebo PWA)

- Leaderboard a gamifikácia (XP, odznaky, triedy)

- AI Tutor — personalizované vysvetlenia

- API pre školy — integrácia do školských informačných systémov

- Partnerstvá s vydavateľstvami učebníc

# 6. Monetizácia a finančný plán

## 6.1 Revenue modely

| Model | Cena | Cieľový segment | Odhadovaný podiel revenue |
| --- | --- | --- | --- |
| Premium B2C | 4,99 €/mesiac | Stredoškoláci, rodičia | 30 % |
| Teacher mesačný | 9,99 €/mesiac | Jednotliví učitelia | 20 % |
| Školský ročný | 149–299 €/rok | Školy, platí škola | 50 % |

## 6.2 Finančné projekcie — rok 1 a 2

| Scenár | Platící useri (rok 1) | Platící useri (rok 2) | Revenue rok 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzervatívny | 50 premium + 10 škôl | 150 premium + 30 škôl | ~7 500 €/rok |
| Realistický | 150 premium + 25 škôl | 400 premium + 60 škôl | ~18 000 €/rok |
| Optimistický | 300 premium + 50 škôl | 800 premium + 120 škôl | ~38 000 €/rok |

## 6.3 Nákladová štruktúra

| Náklad | Mesačne | Ročne | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Vercel hosting | 0–20 € | 0–240 € | Free do ~100k pageviews/mesiac |
| Supabase | 0–25 € | 0–300 € | Free do 50k MAU |
| Anthropic API | Variabilné | ~200–800 € | Závisí od objemu AI generovaní |
| Doména (.sk) | — | ~12 € | Jednorazovo + ročný renewal |
| Plausible analytics | 9 € | 108 € | Privacy-first, GDPR |
| Stripe poplatky | ~2,9 % + 0,25 € | Závisí od revenue | Znížiteľné pri vyššom volume |
| Celkom (rok 1) | ~30–80 € | ~700–1 500 € | Prevažne variabilné náklady |

Ekonomika AI funkcií Pri cene 4,99 €/mesiac a max 30 PDF generovaniach: náklad API ~2,10 € (30 × 0,07 €). Marža ~58 % na AI aktivitách. Pri teacher pláne 9,99 €/mesiac a 100 generovaniach: náklad ~7 €, marža ~30 %. Riešenie: cache identických PDF súborov eliminuje duplicitné volania.

# 7. Akvizícia userov — go-to-market

## 7.1 Organický rast (nulový budget)

- SEO: landing pages na kľúčové slová ("geografia maturita test online SK", "biológia opakovanie gymnázium")

- Facebook: skupiny "Maturita 2026 Slovensko", "Gymnazisti SK", učiteľské skupiny

- TikTok/Instagram: krátke "vedel si že?" fakty z quizu + odkaz na test

- YouTube Shorts: "Zvládneš maturitu z geografie? Otestuj sa!"

- Priame oslovenie učiteľov na LinkedIn a cez školy — ponuka pilotu zadarmo

## 7.2 Platená akvizícia (Fáza 3, ~50–100 € test)

- Facebook/Instagram reklama: vek 15–19, záujmy "maturita", "gymnázium", Slovensko

- Google Ads: kľúčové slová "maturita test online", "opakovanie geografie"

- Cieľ: CPA (cost per acquisition) pod 2 € — inak vypnúť

## 7.3 Partnerstvá a B2B

- Gymnasiálne asociácie — prezentácia na stretnutiach riaditeľov

- Vydavateľstvá učebníc (AITEC, Expol Pedagogika) — white-label alebo integrácia

- Štátna školská inšpekcia / MŠVVaŠ — dlhodobý cieľ, nie fáza 1

# 8. Riziká a mitigácia

| Riziko | Pravdepodobnosť | Dopad | Mitigácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Nedostatok obsahu (otázok) | Vysoká | Vysoký | AI-asistované generovanie + manuálna kontrola, UGC v budúcnosti |
| Nízka retencia bez gamifikácie | Stredná | Stredný | Spaced repetition od fázy 2, email reminders |
| Učitelia neadoptujú platformu | Stredná | Vysoký | Free teacher tier, osobné oslovovanie, champion program |
| Anthropic API cena vzrastie | Nízka | Stredný | Caching, rate limiting, možnosť prepnutia na iný model |
| GDPR problémy (žiaci = maloletí) | Stredná | Vysoký | Konzultácia s právnikom, parental consent flow, no tracking |
| Väčší hráč vstúpi na SK trh | Nízka | Stredný | SK obsah + lokálna znalosť = moat, rýchly rast komunity |
| Technický dlh (vanilla JS → Next.js) | Vysoká | Nízky | Migrácia je plánovaná ako prvá fáza, nie refaktoring neskôr |

# 9. GDPR a právne aspekty

Platforma spracúva osobné údaje žiakov (mnohí sú maloletí) — toto je kritická oblasť.

- Registrácia maloletých (pod 16 rokov): vyžaduje súhlas rodiča podľa GDPR čl. 8

- Školský plán: zmluva so školou ako spracovateľ dát (DPA — Data Processing Agreement)

- Žiadne behaviorálne reklamy, žiadne predávanie dát tretím stranám

- Právo na výmaz: používateľ môže zmazať účet a všetky dáta

- Hosting v EÚ: Vercel Frankfurt region, Supabase EU — nutnosť overiť

- Cookie banner: len nevyhnutné cookies bez consents, analytika bez cookies (Plausible)

Odporúčanie Pred spustením školského plánu konzultovať s SK právnikom špecializujúcim sa na GDPR v školstve. Náklad ~200–400 € jednorazovo. Toto je investícia, nie výdavok.

# 10. Odporúčaný weekly workflow

Pri 10–20 hodinách týždenne (čiastočný úväzok):

| Deň | Aktivita | Výstup |
| --- | --- | --- |
| Pondelok | Development — nové features alebo bugfixes | Commity, nasadenie na staging |
| Utorok | Obsah — písanie a kontrola nových otázok (AI-asistovane) | 10–20 nových otázok |
| Streda | Marketing — social media post, SEO článok alebo priamy outreach | 1 post alebo 3 oslovenia |
| Štvrtok | Development — pokračovanie fázy | Dokončená feature alebo oprava |
| Piatok | Review — analytika, feedback, plánovanie nasledujúceho týždňa | Týždenný report (10 min) |

Zlaté pravidlo Každý piatok si polož tri otázky: (1) Koľko nových userov prišlo? (2) Čo ich zastavilo od registrácie alebo platby? (3) Čo urobím inak budúci týždeň? Tento feedback loop je dôležitejší ako akýkoľvek plán.

# 11. Odporúčané domény

| Doména | Dostupnosť | Odporúčanie | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| testuj.sk | Overiť | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Krátke, akčné, brandovateľné, všestranné |
| precvic.sk | Overiť | ⭐⭐⭐⭐ | Jasná akcia, pamätateľné |
| ucimsa.sk | Overiť | ⭐⭐⭐⭐ | Motivačné, jasné |
| edutest.sk | Pravdepodobne zabrané | ⭐⭐⭐ | Profesionálne, ale generické |
| maturita.sk | Takmer určite zabrané | ⭐⭐ | Skvelé SEO, ale limituje škálu |

Domény overiť na: websupport.sk alebo domains.sk. Cena .sk domény: ~10–12 €/rok.

# 12. Konkrétny nasledujúci krok — tento týždeň

- Overiť dostupnosť domény testuj.sk alebo precvic.sk a kúpiť ju (~12 €)

- Vytvoriť Vercel účet a nahodiť existujúci HTML súbor — bude online za 5 minút

- Pridať SK meta tagy a lang="sk" do HTML

- Zdieľať link v 2–3 FB skupinách maturantov a zbierať prvú spätnú väzbu

- Paralelne: vytvoriť Next.js + Supabase projekt lokálne — základ pre fázu 2

Záver Máš všetky predpoklady na úspech: technické znalosti, dobrý dizajn, jasnú trhovú medzeru a realistický plán. Najdôležitejší krok je nasadiť čo najskôr a dostať reálnych používateľov — všetko ostatné sa optimalizuje na základe ich správania.